

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТРОВСКОЕ

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От 11.04.2016 г № 161

р.п. Петровское

Об утверждении новой редакции

Муниципальной программы «Модернизация

и развитие автомобильных дорог общего

пользования местного значения сельского

поселения Петровское» на 2014-2016 годы»

В целях реализации Федеральных законов «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, Устава сельского поселения Петровское и в целях обеспечения мероприятий по повышению качества дорог местного значения сельского поселения Петровское Ростовского муниципального района Ярославской области, администрация сельского поселения Петровское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Петровское на 2014-2016 годы» в новой редакции согласно Приложения.

2. Обнародовать настоящее Постановление на официальном сайте администрации.

3. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального обнародования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения А.Ю.Пестов

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением администрации сельского поселения Петровское

от 11.04.2016 г. № 161

**Муниципальная программа**

**«МОДЕРНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ**

**АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТРОВСКОЕ**

**на 2014-2016 годы»**

**2016 год**

**Паспорт программы**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Петровское на 2014-2016 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  Программы | Муниципальная программа «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Петровское на 2014-2016 годы» |
| Основание для разработки программы | - Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  - Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты в Российской Федерации»;  - Устав сельского поселения Петровское Ростовского района Ярославской области.  Неудовлетворительное техническое состояние дорожных покрытий проезжей части автомобильных дорог общего пользования, местного значения   находящихся в  границах населённых пунктов  сельского поселения Петровское Ростовского района Ярославской области. |
| Наименование субъекта бюджетного планирования | Администрация сельского поселения Петровское |
| Цели и задачи программы | *Цель:*  1. Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в   границах населённых пунктов  сельское поселение Петровское Ростовского района Ярославской области.  2. Увеличение срока службы дорожных покрытий, сооружений.  3. Улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения находящихся в  границах населенных пунктов сельское поселение Петровское Ростовского района Ярославской области.  4. Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, с повышением уровня ее безопасности, доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения.  5. Снижение себестоимости содержания муниципальных                  автомобильных  дорог и улиц.  6. Приведение в нормативное состояние муниципальных          автомобильных дорог и улиц.  7. Создание благоприятных условий пребывания жителей муниципального образования.  *Задачи:*  1. Ремонт существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе и улично-дорожной сети, улучшение их транспортно-эксплуатационного состояния для обеспечения безопасности дорожного движения.  2. Развитие дорожного хозяйства.  3. Развитие автомобильного транспорта. |
| Перечень основных  мероприятий | 1. Формирование  нормативной  базы для проведения работ по ремонту муниципальных автомобильных дорог и улиц сельского поселения Петровское Ростовского района Ярославской области.  2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной  сети.  3. Привлечение   бюджетных  финансовых ресурсов  для реализации программы, в том числе на разработку и утверждение в установленном порядке проектно-сметную документацию.  4. Поэтапный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети, в том числе ремонт тротуаров, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним.  5. Разработка и экспертиза проектно-сметной документации. |
| Сроки  реализации  Программы | 2014 - 2016 годы |
| Важнейшие показатели  эффективности программы | 1. Отремонтировано автомобильных дорог общего пользования местного значения, вне границ населённых пунктов - км.;  2. Отремонтировано автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах населённых пунктов -  км.;  3. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения -  %;  4. Доля дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП), совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП  - %; |
| Объемы и источники  финансирования Программы | Общая сумма финансирования программы – 27 801,088 тыс. рублей, в том числе:  Областной бюджет – 18673,86 тыс. рублей;  За счет средств местного бюджета– 9127,228 руб.  Из них: 2014 г. – 2893,123 тыс. руб., 2015 г. – 2487,523 тыс. руб., 2016 г. – 3476,582 тыс. руб.  За счет средств местного бюджета |
| Ожидаемые  результаты  реализации  Программы | 1. Повышение жизненного и культурного уровня населения  путем удовлетворения  спроса на автомобильные перевозки.  2. Создание безопасных условий для движения и снижение аварийности на дорогах муниципального образования.  3. Приведение дорог местного значения и улично-дорожной сети в состояние, обеспечивающее внешнее благоустройство муниципального образования. |

* **Основные цели и задачи программы**

Целью программы является осуществление контроля над обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения и обеспечение транспортной доступности отдаленных населенных пунктов сельского поселения Петровское.

Для достижения цели необходимо комплексное решение задач:

- мониторинг технического состояния автомобильных дорог  
общего пользования на территории сельского поселения Петровское с постоянной актуализацией реестра автодорог, требующих ремонта;

- разработка и реализация нормативных правовых актов, проектно-сметной документации и организационных механизмов содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования на территории сельского поселения Петровское;

- формирование и реализация финансовых и инвестиционных ресурсов для проведения ремонта автомобильных дорог общего пользования на территории сельского поселения Петровское;

- контроль качества содержания автомобильных дорог и выполнения подрядными организациями требований муниципальных контрактов.

* **Характеристика задач, решение которых**

**осуществляется путем реализации программы**

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Петровское составляет 172,944 км, в том числе 48,244 км в асфальтобетонном исполнении, грунтощебеночные – 13,7 км.; 111,0 км – грунтовых дорог.

Состояние значительной части автомобильных дорог общего пользования на территории сельского поселения Петровское неудовлетворительное. Причина в систематическом не доремонте дорог. В последние годы объемы ремонта автомобильных дорог общего пользования на территории сельского поселения не превышали 5 % от нормативных требований.

Необходимым условием проведения работ по содержанию и ремонту дорог за счет бюджетных средств является наличие утвержденной в установленном порядке сметной документации, а в необходимых случаях в соответствии с требованиями нормативных документов и проекта на выполнение работ с проведением государственной экспертизы этого проекта.

Планируемый ремонт дорог общего пользования местного значения сельского поселения Петровское, подъездов к придомовым территориям и устройства тротуаров на период с 2014 по 2016 год составляет 26400 м. п. дорожного полотна, в том числе и строительства новых дорог.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование объекта | **Площадь работ** | **Плановый объем финансирования местного бюджета**  **( тыс.руб)** | **Плановый объем финансирования областного бюджета**  **( тыс.руб)** |
| 2014 год | | | |  |
| 1 | Ремонт автомобильной дороги по улице Строителей в р.п. Петровское | 1560 м2 | 170,808 | 1537,267 |
| 2 | Ремонт автомобильной дороги по улице Советская площадь в р.п. Петровское | 2369,1 м2 | 132,374 | 1191,361 |
| 3 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Первомайская в р.п. Петровское | 1950 м2 | 64,562 | 581,051 |
| 4 | Ремонт автомобильной дороги по улице Комсомольская от д.1 до пересечения с улицей Окружная | 662 м2 | 28,398 | 255,581 |
| 5 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Подгорная от д.13 до д.23 в р.п. Петровское | 973м2 | 296,981 | 663,74 |
| 11 | Ямочный ремонт дорог по  ул.Ростовская, ул.Октябрьская,  ул.Подгорная,  ул. Пролетарская,  ул. Вокзальная,  ул. Февральская | 900 м2 | 1000,00 |  |
| 23 | Дорога д. Коленово ул.Заводская | 300 м2 | 700,00 |  |
| 24 | Изготовление и проверка проектно-сметной документации |  | 500,00 |  |
| ИТОГО: 2893,123 | | | | 4229,00 |
| 2015 год | | | |  |
| 1 | Ремонт дороги по адресу: р.п. Петровское ул.Октябрьская | 0,22 км | 93,837 | 844,531 |
| 3 | Ремонт дороги по адресу: с. Никольское от д.130 до детского сада | 0,162 км | 35,901 | 323,109 |
| 4 | Ремонт дороги по адресу: р.п. Петровское, ул. Ростовская от д.2 до д.11 | 0,158 км | 25,536 | 229,824 |
| 5 | Ремонт дороги по адресу: ул. Подгорная от ул. Вокзальная до пересечения с ул. Пролетарская | 0,553 км | 311,832 | 2806,487 |
| 6 | Ремонт подъезда к придомовой территории по адресу: с. Караш, ул. Сосновая д.6 и д.7 | 525 м2 | 39,558 | 356,019 |
| 7 | Ремонт тротуара по ул. Пролетарская ( от ворот территории д.25) | 1079,5 м2 | 84,935 | 764,403 |
| 8 | Ремонт подъезда к придомовой территории д.48А по ул. Вокзальная р.п. Петровское | 429,0 м2 | 64,625 | 581,627 |
|  | Ямочный ремонт дорог по  ул. Ростовская, ул. Октябрьская,  ул. Подгорная, ул. Пролетарская,  ул. Вокзальная, ул. Февральская | 900м2 | 1094,01 |  |
|  | Изготовление и проверка проектно-сметной документации |  | 437,289 |  |
|  | Технический надзор за выполнением работ по ремонту дорог в с.п. Петровское выполняемых за счет средств областного бюджета |  | 300,00 |  |
|  | ИТОГО: | | 2487,523 | 5906,00 |
| 2016 год | | | |  |
| 1 | Софинансирование ремонта дороги рп Петровское ул. Вокзальная (участок от ул. Пролетар-ская до ул. Октябрьская) асфальтовое покрытие площадью | 277 м | 93,165 | 838,479 |
| 2 | Софинансирование ремонта дороги р.п. Петровское ул. Февральская асфальтовое покрытие площадью | 170 м | 104,457 | 940,105 |
| 3 | Софинансирование ремонта дороги р.п. Петровское ул. Солнечная асфальтовое покрытие площадью | 376 м | 85,882 | 772,935 |
| 4 | Софинансирование Ремонт дороги по адресу: с.п. Петровское, Подгорный переулок | 495 м | 195,299 | 756,15 |
| 5 | Софинансирование Ремонт улицы Железнодорожная в р.п. Петровское | 139 м | 169,568 | 746,215 |
| 6 | Софинансирование Ремонт проезжей части ул. Подгорная от пересечения с ул. Советская в р.п. Петровское | 153 м | 45,680 | 411,123 |
| 7 | Устройство тротуара по ул. Ростовская от ул. Советской до ул. Лесной в р.п.Петровское | 450 м2 | 193,655 | 310,473 |
| 8 | Софинансирование ремонт участка дороги по ул. Пролетарская от д.15 до пересечения с ул. Советская | 1044,28м2 | 52,639 | 473,751 |
| 9 | Софинансирование устройства тротуара р.п. Петровское по ул. Вокзальная (участок от ул. Пролетарская до ул. Октябрьская) по площадью | 415 м2 | 64,641 | 581,769 |
| 10 | Софинансирование ремонта дворовой территории в р.п. Петровское ул. Садовая д.33, д.35 | 668 м2 | 82,679 | 770,886 |
| 11 | Софинансирование ремонт дворовой территории р.п. Петровское д.12-а ул. Вокзальная | 669 м2 | 64,205 | 619,860 |
| 12 | Софинансирование ремонт дворовой территории р.п. Петровское ул. Октябрьская д.67 | 274,9 м2 | 9,610 | 182,550 |
| 13 | Ремонт дворовой территории р.п. Петровское д.102, 104, 106 ул. Советская | 764,4 м2 | 365,965 | - |
| 14 | Софинасирование ремонт дворовой территории р.п. Петровское д.63 и д.65 по ул. Октябрьская, д.13Б по ул. Вокзальная | 605,1 м2 | 15,563 | 295,690 |
| 15 | Софинансирование ремонт дворовой территории с.Караш д.2,3,5,8 | 665 м2 | 54,525 | 309,806 |
| 16 | Софинансирование ремонт подъезд к дворовой территории и дворовая территория д.18 и д.19 с. Скнятиново | 662,5 м2 | 48,899 | 529,068 |
| 17 | Ремонт дворовой территории д.49 по ул. Октябрьская в р.п. Петровское | 604 м2 | 310,601 | - |
| 18 | Ремонт подъезда к дворовой территории в р.п. Петровское д.5 Заводской переулок | 1071,75 м2 | 1096,508 | - |
| 19 | Изготовление и проверка ПСД на строительство и ремонт дорог в населенных пунктах в рамках муниципальной программы | 300 | 393,041 | - |
| 20 | Технический надзор за выполнением работ по ремонту дорог в с.п. Петровское выполняемых за счет средств областного бюджета |  | 300,000 | - |
| ИТОГО: 3746,582 | | | | 8538,86 |
| Всего: 9127,228 | | | | 18673,86 |

**3. Срок реализации программы**

Реализация программы рассчитана на 2014-2016 гг.

**4. Перечень и описание программных мероприятий**

Основным механизмом реализации Программы является проведение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования на территории сельского поселения, подъездов к придомовым территориям и тротуаров.

Заказчик Программы в пределах общей суммы ресурсов Программы может изменять сумму средств на ремонт отдельных дорог после предоставления (корректировки) обоснованной сметы на ремонт. При этом заказчик Программы руководствуется принципом выполнения максимального объема работ по ремонту каждой из дорог.

При изменении ситуации с финансированием Программы, при появлении дополнительных ресурсов заказчик Программы вправе изменять перечень дорог, подлежащих ремонту в тот или иной год реализации Программы, в пределах общего списка либо пополнением списка новыми объектами, в том числе и перенося ремонт дорог на более ранние сроки.

Основными рисками в реализации Программы являются:

-занижение лимита областных средств, направляемых в район для реализации мероприятий по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования на территории сельского поселения;

-резкое увеличение стоимости содержания или ремонта 1 квадратного метра дороги;

-нехватка средств местных бюджетов.

Все эти риски повлекут снижение показателей реализации Программы и могут быть частично или полностью компенсированы:

1) привлечением иных внебюджетных источников софинансирования;

2) уменьшением числа дорог, включенных в Программу ремонта автомобильных дорог общего пользования на территории сельского поселения того или иного года реализации Программы, в том числе с переносом этих дорог на последующие годы.

**5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы**

Финансирование Программы будет осуществляться за счет Муниципального дорожного фонда.

Объем финансирования за счет средств бюджетов всех уровней будет ежегодно уточняться в соответствии с возможностями бюджетов.

При этом дополнительные расходы могут компенсироваться:

- увеличением лимита областных бюджетных средств;

- дополнительным финансированием из внебюджетных средств;

- экономией средств от содержания и ремонта дорог.

**6. Оценка социально-экономической эффективности**

**реализации Программы**

Целевым показателем оценки хода реализации Программы является снижение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям.

В рамках реализации программы по модернизации и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, остро стоит вопрос по проектированию и строительству дорог с твердым покрытием. Общая доля дорог нуждающихся в проектировании и строительстве в среднем составляет 80% от протяженности всех дорог сельского поселения Петровское.

Строительство новых дорог позволит ускорить развитие транспортной

инфраструктуры муниципального района по следующим направлениям:

-формирование инфраструктуры транспорта, соответствующей потребностям экономики и населения сельского поселения Петровское.

-создание муниципальной транспортной системы, обеспечивающей оптимальные способы доставки грузов и пассажиров, развитие системы транспортных коммуникаций.

-улучшение транспортной доступности в сельском поселении Петровское Ростовского муниципального района Ярославской области, повышение мобильности и деловой активности населения.

Также, будут оцениваться временные показатели выполнения работ, своевременность заключения контрактов и договоров по ремонту и содержанию дорог, своевременная подготовка сметной документации.

Оценка хода реализации Программы будет осуществляться по этому показателю ежегодно.

Экономическая эффективность реализации Программы определяется за счет экономии средств от проведенных аукционов и торгов.

Социальная эффективность реализации Программы напрямую связана с основной целью - улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования на территории сельского поселения Петровское и в целом муниципального района и, как следствие, повышение безопасности дорожного движения.

**7. Состав и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий Программы исполнителями**

Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация сельского поселения Петровское.

Ответственность за реализацию Программы и обеспечение достижения значений количественных и качественных показателей эффективности реализации Программы несет начальник отдела ЖКХ, благоустройства и дорожной деятельности администрации сельского поселения Петровское.

Отдел ЖКХ, благоустройства и дорожной деятельности ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным, готовит годовой отчет о реализации Программы и представляет его на рассмотрение Главы сельского поселения Петровское с заключением об оценке эффективности реализации Программы.

После окончания срока реализации Программы отдел ЖКХ, благоустройства и дорожной деятельности представляет Главе сельского поселения на утверждение не позднее 1 мая года, следующего за последним годом реализации Программы, итоговый отчет о ее реализации.

Годовой и итоговый отчеты о реализации Программы должны содержать:

а) аналитическую записку, в которой указываются:

- степень достижения запланированных результатов и намеченных целей Программы;

- достигнутые в отчетном периоде измеримые результаты;

- общий объем фактически произведенных расходов;

- оценка эффективности реализации Программы;

б) таблицу, в которой указываются :

- данные об использовании средств бюджета сельского поселения Петровское и средств муниципального дорожного фонда;

- по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки – причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Годовой отчет о реализации Программы представляется по формам согласно приложениям № 1.

Итоговый отчет о реализации Программы представляется по формам согласно приложениям № 2.

Приложение №1

**Оперативный (годовой) отчет**

**о выполнении долгосрочной целевой программы**

**«МОДЕРНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ**

**АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТРОВСКОЕ»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Порядковые N разделов и мероприятий, предусмотренных программой | Перечень программных мероприятий | Объем финансирования  На 20\_\_\_ год  (тыс.руб.) | Выполнено  (тыс.руб.) | Степень и результаты выполнения | Профинансировано  (тыс.руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по Программе |  |  |  |  |

Примечание . В графе 4 указывается стоимость выполненных программных мероприятий в тыс.руб.,

в графе 5 – степень выполнения программных мероприятий ( проведены молодежные встречи, мероприятия) и результаты выполнения ( количество молодежи, принявших участие в мероприятиях).

В случае невыполнения или несвоевременного выполнения указать причины.

Руководитель подпись

Приложение №2

**Итоговый отчет**

**о выполнении долгосрочной целевой программы**

**«МОДЕРНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ**

**АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТРОВСКОЕ»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Порядковый номер разделов и мероприятий, предусмотр.  Программой | Переч.  Прогр.  Меропр. | 2013 год | | | | 2014 год | | | | 2015 год | | | |
| Объем финан по Прогр | Объем финан  предусм  Бюдж. | Профи  нан  сиро  вано | Вы  пол  нено  (т.р. | Объем финан по Прогр | Объем финан  предусм  Бюдж. | Профи  нан  сиро  вано | Вы  пол  нено  (т.р. | Объем финан по Прогр | Объем финан  предусм  Бюдж. | Профи  нан  сиро  вано | Вы  пол  нено  (т.р. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель Подпись