АДМИНИСТРАЦИЯ   СЕЛЬСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ   ПЕТРОВСКОЕ

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.12.2024                                  № 206

р.п. Петровское

Об утверждении муниципальной

программы «Формирование современной

городской среды сельского поселения

Петровское на 2025 -2027 годы».

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации                               от 10.02.2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», Уставом сельского поселения Петровское Ростовского муниципального района Ярославской области Администрация сельского поселения Петровское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную Программу «Формирование современной городской среды сельского поселения Петровское на 2025-2027 годы» согласно приложению.

2. Отделу финансов, экономики, муниципального имущества Администрации сельского поселения Петровское осуществлять финансирование данной программы в пределах средств, предусмотренных в бюджете поселения на очередной финансовый год.

3. Опубликовать постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации сельского поселения Петровское.

4. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                                           А.Ю. Пестов

Утверждена

постановлением администрации сельского поселения Петровское

от 04.12.2024 года № 206

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТРОВСКОЕ НА 2025-2027 ГОДЫ»

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование муниципальной программы | Формирование современной городской среды сельского поселения Петровское на 2025-2027 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки муниципальной программы | -Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Указ губернатора Ярославской области от 20.02.2017г. № 50 «О губернаторском проекте «Решаем вместе!»; - постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»; |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация сельского поселения Петровское |
| Основная цель муниципальной программы | - Повышение качества и комфорта городской среды на территории сельского поселения Петровское; - создание комфортных и безопасных условий проживания граждан; - устройство искусственного освещения; -устройство твердого покрытия дворовых территорий; -устройство детских и спортивных площадок на дворовых территориях; -создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства общественных территорий; -создание условий для спортивных соревнований и игр, обустройство спортивных территорий; |
| Основные задачи муниципальной программы | - Повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий сельского поселения Петровское; - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории сельского поселения Петровское; - обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории сельского поселения Петровское. |
| Исполнители основных мероприятий муниципальной программы | -отдел благоустройства, дорожной деятельности, жилищных и земельных отношений администрации сельского поселения Петровское; - жители сельского поселения Петровское |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | с 2025 года по 2027 год 2025 год- 1 этап 2026 год-2 этап 2027 год-3 этап |
| Индикаторы достижения цели муниципальной программы | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий в сельском поселении Петровское; Увеличение количества благоустроенных общественных территорий в сельском поселении Петровское. |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Общий объем средств, направленных на реализацию муниципальной программы составляет 1 200,00 тыс.руб., в том числе: 0,00 т.руб. за счет средств федерального бюджета; 0,00 т.руб. за счет средств областного бюджета Ярославской области, 1200,00 т.руб. за счет средств бюджета сельского поселения Петровское 2025 год 0,00 т.руб. за счет средств федерального бюджета; 0,00 т.руб. за счет средств областного бюджета Ярославской области, 200,00 т.руб. за счет средств бюджета сельского поселения Петровское 2026 год 0,00 т.руб. за счет средств федерального бюджета; 0,00 т.руб. за счет средств областного бюджета Ярославской области, 500,0 т.руб. за счет средств бюджета сельского поселения Петровское ______0______т. руб. Средства внебюджетных источников 2027год _____0_______т.руб. за счет средств федерального бюджета; _____0_______т.руб. за счет средств областного бюджета Ярославской области, 500,00 т.руб. за счет средств бюджета сельского поселения Петровское ______0______т. руб. Средства внебюджетных источников |

Раздел 1. Характеристика проблемы и цели муниципальной программы

Территория сельского поселения Петровское занимает 94844,80 га с численностью населения 10 978 человек. Жилищный фонд сельского поселения Петровское представлен как многоквартирными жилыми домами, так и индивидуально-определенными жилыми домами. Количество многоквартирных жилых домов, включенных в региональную программу капитального ремонта составляет 160 домов. Со стороны Администрации сельского поселения Петровское, управляющих компаний, руководителей ТСЖ в последние годы уделяется повышенное внимание благоустройству территории сельского поселения Петровское и территориям многоквартирных домов.

Благоустройство дворовых территорий в целом или частично не отвечает нормативным требованиям. Пришло в негодность асфальтовое покрытие дворовых проездов и тротуаров. Недостаточно производились работы во дворах по уходу за зелеными насаждениями, восстановлению газонов, удалению старых и больных деревьев, не осуществлялась посадка деревьев и кустарников. Зеленые насаждения на дворовых территориях представлены, в основном, зрелыми или перестойными деревьями, на газонах не устроены цветники.

В ряде дворов отсутствует освещение придомовых территорий, необходимый набор малых форм и обустроенных площадок. Наличие на придомовых территориях детских площадок, изготовленных из металла в 80-х-90-х годах, и подвергшихся за длительный период коррозии, создает угрозу жизни и здоровью граждан. В связи с растущей автомобилизацией населения, парковкой автомобилей на детских площадках и газонах, возникает необходимость в строительстве или устройстве специально обустроенных стоянок для автомобилей.

Надлежащее состояние придомовых территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, освещения дворовых территорий на сегодня весьма актуальны и не решены в полном объеме самостоятельно за счет собственных средств бюджета сельского поселения Петровское.

Благоустройству общественных территорий уделяется внимание по остаточному принципу, поскольку большие площади требуют больших денежных вложений по их созданию и дальнейшему содержанию за счет местного бюджета. В тоже время, на территории сельского поселения Петровское практически отсутствуют общественные территории, отвечающие санитарным нормам, где жители могут отдохнуть семьями и получить от этого эстетическое удовлетворение. Общественные территории требуют устройства тротуарных дорожек, озеленения, установки лавочек и урн для мусора, модернизации детского игрового оборудования, освещения и др.

Благоустройство общественных территорий - комплекс мероприятий по содержанию объектов благоустройства (в том числе зеленых насаждений), направленных на создание благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения.

Озелененные территории вместе с насаждениями и цветниками создадут образ сельского поселения Петровское, сформируют благоприятную и комфортную городскую среду для жителей и гостей поселения, выполнят рекреационные и санитарно-защитные функции.

Для обеспечения благоустройства общественных территорий целесообразно проведение следующих мероприятий:

- озеленение, уход за зелеными насаждениями;

-оборудование малыми архитектурными формами, иными некапитальными объектами;

- устройство пешеходных дорожек,

- освещение территорий, в т. ч. декоративное;

- обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок;

- установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора;

- оформление цветников;

-обеспечение физической, пространственной и информационной доступности  общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

К благоустройству дворовых и общественных территорий необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых и общественных территорий, которое представляет собой совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий и общественных территорий.

Раздел 2. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Сроки и этапы реализации муниципальной программы приведены в таблице №1.

Таблица №1

| Срок реализации муниципальной программы | Этапы реализации муниципальной программы | Сроки реализации этапов муниципальной программы | Непосредственные результаты реализации этапа муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2025-2027 годы | 1 этап | 2025 | 1.Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий в с.п.Петровское; 2.Увеличение количества благоустроенных общественных территорий в с.п.Петровское. |
| 2025-2027годы | 2 этап | 2026 |  |
| 2025-2027 годы | 3 этап | 2027 |  |

Раздел 3. Перечень и описание программных мероприятий

Муниципальная программа базируется на положениях Бюджетного кодекса Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Жилищного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации  от 10.02.2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.02.2017г. №114/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» на 2017 год», Указа губернатора Ярославской области от 20.02.2017г. № 50 «О губернаторском проекте «Решаем вместе!».

- Для решения поставленных задач Программы предусматривается выполнение следующих основных мероприятий:

1. Благоустройство дворовых территорий.

2. Инвентаризация дворовых территорий.

3.Расширение механизмов вовлечения граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий.

4. Благоустройство общественных территорий.

- 5. Инвентаризация общественных территорий.

6. Реализации проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций.

- 7. Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды сельского поселения Петровское на 2025-2027 годы» с отражением связи мероприятий с показателями программы приведены в приложение №5 к муниципальной программе.

- Целью основного мероприятия 1 «Благоустройство дворовых территорий» является повышение уровня благоустройства дворовых территорий сельского поселения Петровское. В рамках данного мероприятия предусматриваются выделение средств из областного бюджета сельскому поселению Петровское в целях выполнения работ по благоустройству дворовых территорий - выполнения работ на объектах в соответствии с соглашениями, заключенными между главными распорядителями бюджетных средств и сельским поселением Петровское.

- Целью основного мероприятия 2 «Инвентаризация дворовых территорий» является проведение инвентаризации дворовых территорий сельского поселения Петровское в целях формирования адресного перечня всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (формируемый исходя из физического состояния, а также с учетом предложений заинтересованных лиц) и подлежащих благоустройству в период 2025-2027 годов исходя из минимального перечня работ по благоустройству.

- Инвентаризация дворовой территории осуществляется путем натурного обследования такой территории и составления паспорта благоустройства дворовой территории, содержащего инвентаризационные данные о территории и расположенных на ней элементах благоустройства.

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, предусматривает минимальный и дополнительный перечни работ по благоустройству дворовых территорий города.

1. минимальный перечень:

- ремонт дворовых проездов и проездов к дворовым территориям;

- устройство автомобильных парковок;

- устройство пешеходных дорожек;

- устройство уличного освещения дворовых территорий;

- приобретение и установка скамеек;

- приобретение и установка урн.

2.дополнительный перечень:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- озеленение территорий;

- ограждение внутридворовых территорий;

-снос строений и сооружений вспомогательного использования, являющихся общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме;

- устройство пандусов;

- устройство контейнерных площадок;

- устройство иных малых архитектурных форм.

Минимальный и дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий с приложением визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории, приведен в приложении №3 к муниципальной программе.

Визуализированный перечень формируется в соответствии с Порядком разработки, обсуждения и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий в ходе обсуждения с заинтересованными лицами дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в Программу (включает визуальное описание предлагаемого проекта, перечня, в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений, элементов благоустройства).

Трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий осуществляется в форме выполнения жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации:

подготовка дворовой территории к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора);

покраска оборудования;

охрана объекта;

предоставление строительных материалов, техники;

обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы, и для ее работников.

Трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий осуществляется в форме выполнения жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации:

подготовка дворовой территории к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора);

покраска оборудования;

озеленение территории (посадка деревьев);

охрана объекта;

предоставление строительных материалов, техники;

обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы, и для ее работников.

Программой предусматривается формирование и реализация мероприятий по вовлечению граждан и организаций в реализацию проектов благоустройства дворовых и общественных территорий, выполненных с их участием.

Формой трудового участия собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованных лиц), в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству, является - выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации.

Трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий осуществляется в форме выполнения жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации.

Трудовое участие заинтересованных организаций в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий подтверждается документально.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие, могут представлены отчеты управляющей компании, ТСЖ, совета многоквартирного дома о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом в качестве приложения к такому отчету рекомендуется представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

Финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении как минимального, так и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий осуществляется в форме привлечения средств заинтересованных лиц для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий.

В целях определения текущего состояния уровня благоустройства дворовых территорий сельского поселения Петровское в соответствии с установленными требованиями и порядками проведена инвентаризация дворовых территорий. По итогам проведения инвентаризации сформирован Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве  (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в период 2025-2027 годов (Приложение №1). Перечень дополняется в соответствии с Порядком представления, рассмотрения предложений заинтересованных или уполномоченных ими лиц о включении дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2025–2027 годах, утвержденным постановлением администрации сельского поселения Петровское.

Администрация сельского поселения Петровское оставляет за собой право исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования общественной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

В программу могут быть включены мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета сельского поселения Петровское.

- Целью основного мероприятия 3 «Расширение механизмов вовлечения граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий» является создание условий для вовлечения граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках выполнения работ по благоустройству с трудовым участием граждан и заинтересованных организаций, а также выполнения проектов благоустройства общественных территорий с участием граждан и заинтересованных организаций.

- Целью основного мероприятия 4 «Благоустройство общественных территорий» является повышение уровня благоустройства общественных территорий. В рамках данного мероприятия предусматриваются субсидии в целях выполнения работ по благоустройству общественных территорий - выполнения работ на объектах в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии, заключенным между главными распорядителями бюджетных средств и сельским поселением Петровское - получателем субсидии, в объемах, не превышающих лимиты бюджетных обязательств.

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период определяется по результатам инвентаризации общественных территорий.

Целью основного мероприятия 5 «Инвентаризация общественных территорий» является проведение инвентаризации общественных территорий в целях формирования адресного перечня всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (формируемый исходя из физического состояния общественной территории, а также с учетом предложений заинтересованных лиц) и подлежащих благоустройству в период 2025-2027 годов. Инвентаризация общественной территории осуществляется путем натурного обследования такой территории и составления паспорта благоустройства общественной территории, содержащего инвентаризационные данные о территории и расположенных на ней элементах благоустройства.

В целях определения текущего состояния уровня благоустройства общественных территорий, в соответствии с установленными требованиями и порядками проведена инвентаризация таких территорий в сельском поселении Петровское. По итогам проведения инвентаризации сформирован и утвержден Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в период 2025-2027 годов (Приложение №2).

В ходе реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных муниципальной программой на 2025-2027 годы допускается выполнение следующих видов работ:

- благоустройство скверов/бульваров;

- освещение улицы/сквера/бульвара;

- благоустройство набережной;

- реконструкция/строительство многофункционального общественного спортивного объекта;

- устройство или реконструкция детской площадки;

- благоустройство территории возле общественного здания;

- благоустройство территории вокруг памятника;

- реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха (лавочек и пр.) на конкретной улице;

- благоустройство городских площадей.

Администрация сельского поселения Петровское оставляет за собой право исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий общественной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Целью основного мероприятия 6 «Реализации проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций» является создание условий для вовлечения граждан и организаций в реализацию проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций.

Целью основного мероприятия 7 «Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения» является оценка общего состояния городской среды на территории сельского поселения Петровское, оценка целесообразности затрат на отдельные проекты и возможную реакцию населения на их реализацию.

В состав мероприятий по инвентаризации благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения включаются:

- натурное обследование территории земельного участка, внешнего вида фасадов домов, ограждений;

-мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее последнего года реализации федерального проекта в соответствии с требованиями утвержденных в сельском поселении Петровское правил благоустройства.

В соответствии с федеральным законодательством Программой предусматривается условие о предельной дате заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации Программы:

не позднее 1 июля года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий,

не позднее 1 мая года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий,

за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования.

Раздел 4. Управление муниципальной программой  и механизм ее реализации

Управление Программой осуществляется администрацией сельского  поселения, которая осуществляет непосредственный контроль за ее реализацией и несет ответственность за эффективность и результативность Программы.

Общая координация и контроль за ходом реализации Программы осуществляется Главой сельского поселения.

Управление Программой и контроль за ходом ее реализации осуществляется путем:

- регулярного мониторинга ситуации и анализа эффективности проводимой работы;

- предоставления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы Главе сельского поселения Петровское.

Раздел 5. Индикаторы целей муниципальной программы

Состав показателей и индикаторов муниципальной Программы определен исходя из:

-наблюдаемости значений показателей и индикаторов в течение срока реализации муниципальной Программы;

-охвата всех наиболее значимых результатов выполнения основных мероприятий муниципальной Программы.

Перечень показателей и индикаторов Программы приведен в приложении №4 к муниципальной программе, носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случаях потери информативности показателя и/или индикатора (достижение максимального значения или насыщения), изменения приоритетов государственной политики, появления новых технологических и социально-экономических обстоятельств, существенно влияющих на развитие сферы благоустройства.

Показатели и индикаторы Программы являются интегральными (синтезированными), достижение которых обеспечивается путем выполнения (реализации) всех мероприятий муниципальной Программы.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

-повышение уровня благоустройства дворовых сельского поселения Петровское;

-повышение уровня благоустройства общественных территорий;

-повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории сельского поселения Петровское;

-улучшение эстетического состояния поселения.

Благоустройство дворовых  и общественных территорий многоквартирных домов понимается как совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, включающей:

- архитектурно-планировочную организацию территории (ремонт пешеходных дорожек, благоустройство и техническое оснащение площадок - детских);

- реконструкцию озеленения (посадку деревьев и кустарников с организацией ландшафтных групп, устройство и ремонт газонов и цветников);

- освещение территорий при наличии технической возможности;

- размещение малых архитектурных форм и объектов городского дизайна (скамеек, оборудования спортивно-игровых площадок, ограждений и прочего).

Территории, подлежащие благоустройству, отбираются общественной комиссией по результатам общественных обсуждений.

В результате реализации мероприятий муниципальной Программы ожидается снижение доли неблагоустроенных дворовых и муниципальных территорий общего пользования.

Успешное выполнение задач муниципальной Программы позволит улучшить условия проживания и жизнедеятельности граждан и повысить привлекательность поселения.

Реализация муниципальной Программы позволит достичь следующих результатов:

а) благоустройство территорий, прилегающих к многоквартирным жилым домам;

б) благоустройство общественных территорий (зон отдыха);

Одним из направлений реализации Программы является проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Раздел 6. Ресурсы, необходимые для реализации мероприятий

муниципальной программы

Финансирование основных мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального, областного и местного бюджета сельского поселения Петровское.

Средства федерального и областного бюджетов на реализацию мероприятий губернаторского проекта перечисляются в местные бюджеты в форме иных межбюджетных трансфертов, включенных в утверждаемый указом Губернатора области перечень межбюджетных трансфертов, предоставляемых и распределяемых в рамках губернаторского проекта.

Ресурсное обеспечение необходимое для достижения целей муниципальной программы Администрации сельского поселения Петровское «Формирование современной городской среды сельского поселения Петровское на 2025-2027 годы» приведено в приложении № 6 к муниципальной программе.

Раздел 7. Отчет о реализации муниципальной программы и оценка эффективности реализации муниципальной программы

Программные мероприятия направлены на совершенствование системы комплексного благоустройства территории сельского поселения Петровское и создание комфортных условий проживания населения.

Реализация муниципальной Программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения сельского поселения Петровское, увеличить площадь озеленения территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

В срок до 1 марта года, следующего за отчетным годом, представить в отдел финансов, экономики и муниципального имущества  администрации сельского поселения Петровское отчет об оценке эффективности реализации муниципальной программы, который должен содержать:

- общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;

- перечень завершенных в течение года мероприятий муниципальной программы;

- перечень не завершенных в течение года мероприятий муниципальной программы;

- анализ реализации программных мероприятий, причины несвоевременного завершения программных мероприятий и не освоения финансовых средств;

- предложения по привлечению дополнительных источников финансирования, увеличению эффективности при достижении программных целей или прекращению дальнейшей реализации муниципальной программы.

Для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы используются целевые индикаторы и показатели, содержащиеся в паспорте программы.

ОТЧЕТ

о реализации муниципальный программы

________________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

по состоянию на _________________ 20____ года

тыс. руб.

| N п/п | Мероприятие | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на 20__год | Кассовый расход | Результативность проводимых программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |

Руководитель структурного подразделения

администрации сельского поселения Петровское     __________________ Ф.И.О. (подпись)

ОЦЕНКА

эффективности реализации

муниципальной программы

_______________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

по состоянию на _________________ 20__ года

|  | Единица измерения | Значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На начало реализации муниципальной программы | По состоянию на ___________ | Плановое, к концу реализации муниципальной программы |
| Задачи, целевые индикаторы и показатели |  |  |  |  |
| Цель 1 |  |  |  |  |
| Задача 1.1 |  |  |  |  |
| Индикатор |  |  |  |  |
| Индикатор |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| Цель 2 |  |  |  |  |
| Задача 2.1 |  |  |  |  |
| Индикатор |  |  |  |  |
| Индикатор |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

Руководитель структурного подразделения

администрации сельского поселения Петровское                  __________________ Ф.И.О. (подпись)

Приложение №1

к муниципальной программе

«Формирование современной городской

среды сельского поселения Петровское

на 2025-2027 годы»

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

дворовых территорий, подлежащих благоустройству

в 2025 – 2027 годах

| Адрес дворовой территории многоквартирного дома (наименование населенного пункта, наименование улицы, номер дома) Количество проживающих в многоквартирном доме, чел. | Перечень видов работ (мероприятия, подлежащие выполнению, утверждаются жителями протокольно на собрании собственников помещений в многоквартирном доме) |  |
| --- | --- | --- |
|  | согласно минимальному перечню | согласно дополнительному перечню |
| 2025год |  |  |
| Благоустройство придомовой территории в р.п. Петровское ул. Ростовская, д.26. д.28. д.30. д.32; Благоустройство придомовой территории в д. Коленово ул. Полевая. д.3. | Ремонт дворовых проездов, проездов к дворовым территориям, автомобильных парковок, пешеходных дорожек, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, установка урн | Установка МАФ, детского игрового или спортивного оборудования, вазонов, озеленение, устройство парковок |
| 2026 год |  |  |
| Благоустройство придомовой территории в р.п. Петровское ул. Советская д.111, д.113А и д.115 | Ремонт дворовых проездов, проездов к дворовым территориям, автомобильных парковок, пешеходных дорожек, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, установка урн | Установка МАФ, детского игрового или спортивного оборудования, вазонов, озеленение, устройство парковок |
| 2027 год |  |  |
| Благоустройство придомовой территории в р.п. Петровское ул. Советская д.98 | Ремонт дворовых проездов, проездов к дворовым территориям, автомобильных парковок, пешеходных дорожек, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, установка урн | Установка МАФ, детского игрового или спортивного оборудования, вазонов, озеленение, устройство парковок |

Приложение №2

к муниципальной программе

«Формирование современной городской

среды сельского поселения Петровское

на 2025-2027 годы»

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

общественных территорий, подлежащих благоустройству

в 2025 – 2027 годах, на территории муниципального образования

| Адрес и наименование объекта, являющегося объектом муниципального имущества муниципального образования, или адрес общественной территории | Перечень видов работ по благоустройству (мероприятия, подлежащие выполнению, утверждаются протокольно собранием жителей сельского поселения Петровское) |
| --- | --- |
| 2025 год |  |
| 2026 год |  |
| Благоустройство общественной территории по адресу: (Ярославская область, Ростовский район, р.п. Петровское, ул. Подгорная (территория у ПРДК) | Освещение, МАФ, озеленение, асфальтирование, мощение, установка бордюров, урн, скамеек, ограждений, поверхностное водоотведение |
| 2027 год |  |
| Благоустройство общественной территории в р.п. Петровское ул. Первомайская у д.1 (зона отдыха у воды) Благоустройство общественной территории в р.п. Петровское ул. Первомайская у д.48А (зоны отдыха у воды) | Освещение, МАФ, озеленение, асфальтирование, мощение, установка бордюров, урн, скамеек, ограждений, поверхностное водоотведение. |

Приложение №3

к муниципальной программе

«Формирование современной городской

среды сельского поселения Петровское

на 2025-2027 годы»

Минимальный и дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий с приложением визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории

| Наименование работ по благоустройству дворовых территорий | Визуализированный образец элемента благоустройства дворовой территории | Габаритные размеры/характеристики |
| --- | --- | --- |
| Минимальный перечень работ |  |  |
| Асфальтирование дворовой территории |  | Асфальтобетонные смеси тип А,Б,В |
| Обеспечение освещения дворовой территории |  | Энергосберегающий светильник: Мощность: 60 Вт Световой поток: 7000 Лм Корпус: анодированный алюминий |
| Установка скамеек |  | Материал: дерево, ножки бетон Габаритные размеры: (ДхШхВ) 1950х720х860 мм Материал: дерево, ножки бетон Габаритные размеры: (ДхШхВ) 1660х550х440 мм |
|  |  | Материал: дерево, ножки бетон Габаритные размеры: (ДхШхВ) 1950х480х475 мм Материал: дерево, ножки металл Габаритные размеры: (ДхШхВ) 1860х530х800 мм. Высота сиденья 452 мм Материал: дерево, ножки бетон Габаритные размеры: (ДхШхВ) 1950х560х660 мм. Высота сиденья 475 мм |
| Установка урн |  | Материал: дерево, основание бетон Габаритные размеры: (ДхШхВ) 420х420х680 мм Материал: дерево, основание бетон Габаритные размеры: (ДхШхВ) 420х420х680 мм Материал: металл Габаритные размеры: (ДхШхВ) 490х490х700 мм Материал: металл Высота 80 см Объем 24 л Длина 34 см Ширина 21 см Материал: бетон Габаритные размеры: (ДхШхВ) 430х430х580 мм |
| Дополнительный перечень работ |  |  |
| Озеленение дворовых территорий, разбивка цветников |  | Материал: бетон Габаритные размеры: (ДхШхВ) 900х900х450 мм Материал: бетон Габаритные размеры: (ДхШхВ) 950х950х660 мм Материал: бетон Габаритные размеры: (ДхШхВ) 630х630х560 мм Материал:бетон Габаритные размеры: (ДхШхВ) 1140х1050х350 мм |
| Оборудование детских игровых и (или) спортивных площадок |  | Материал: металл Габаритные размеры:(ДхШхВ) 3260х3160х2630 мм Материал: дерево Габаритные размеры:(ДхШхВ) 1208х860х1060 мм. Высота сиденья 530 мм Материал: дерево, металл Габаритные размеры: (ДхШхВ) 2110х420х835 мм |
|  |  | Материал: металл Габаритные размеры: (ДхШхВ) 1780х1450х1880 мм Материал: дерево, металл Габаритные размеры: (ДхШхВ) 3000х570х1990 мм. Высота стартового участка горки 1220 мм Материал: дерево Габаритные размеры:(ДхШхВ) 1400х1400х320 мм |
|  |  | Материал: дерево, металл Габаритные размеры: (ДхШхВ) 1640х1640х600 мм Высота платформы 80 мм Материал: дерево, металл Габаритные размеры: (ДхШхВ) 4370х3150х3900 мм. Высота площадок башни, полубашен 1550 мм и 1250 мм |
| Ограждение территории |  | Материал: дерево - Размер:1000х1500 мм. - Тип Штакетник Материал: металл Секция 1920х930мм |

приложение №4

к муниципальной программе

«Формирование современной городской

среды сельского поселения Петровское

на 2025-2027 годы»

- ИНФОРМАЦИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Формирование современной городской

среды сельского поселения Петровское на 2025-2027 годы» их значениях

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Взаимосвязь со стратегическими показателями |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026* год | 2027 * год |  |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 2 | 1 | 1 | Оценка жителями степени комфортности проживания в сельском поселении Петровское |
| 4 | Количество благоустроенных дворовых территорий выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций | Ед. | 2 | 1 | 1 | Оценка жителями степени комфортности проживания в сельском поселении Петровское |
| 5 | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | 0 | 1 | 1 | Оценка жителями степени комфортности проживания в сельском поселении Петровское |
| 7 | Количество благоустроенных общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций | Ед. | 0 | 1 | 1 | Оценка жителями степени комфортности проживания в сельском поселении Петровское |

- * Значения целевых показателей (индикаторов) программы подлежат уточнению по мере реализации программы.

Приложение №5

к муниципальной программе

«Формирование современной городской

среды сельского поселения Петровское

на 2025-2027 годы»

Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской

- среды сельского поселения Петровское на 2025-2027 годы»

| - № п/п | - Наименование подпрограммы, основного мероприятия муниципальной программы, мероприятия | - Ответственный исполнитель | - Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия не реализации - основного мероприятия | - Связь с показателями Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| - «Формирование современной городской среды сельского поселения Петровское на 2025-2027 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Администрация сельского поселения Петровское | 2025 | 2027 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | Нарушение требований действующего законодательства, ухудшение технического состояния дворовых территорий, снижение оценки жителями степени комфортности проживания в сельском поселении Петровское | Показатели 1-3 Программы |
| 1.2. | Основное мероприятие 2. Инвентаризация дворовых территорий | Администрация сельского поселения Петровское | 2025 | 2027 | Подготовлен адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период 2025-2027 годы | Нарушение требований действующего законодательства, ухудшение технического состояния дворовых территорий, невозможность определения физического состояния дворовой территории и необходимости ее благоустройства, снижение оценки жителями степени комфортности проживания в сельском поселении Петровское | Показатели 1-3 Программы |
| 1.3. | Основное мероприятие 3. Расширение механизмов вовлечения граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий | Администрация сельского поселения Петровское | 2025 | 2027 | Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий сельского поселения Петровское путем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий и выполнения проектов благоустройства общественных территорий с участием граждан и заинтересованных организаций | Отсутствия участия граждан и заинтересованных организаций в реализации мероприятий по благоустройству территорий | Показатели 4,7 Программы |
| 1.4. | Основное мероприятие 4. Благоустройство общественных территорий | Администрация сельского поселения Петровское | 2025 | 2027 | Увеличение количества благоустроенных общественных территорий | Нарушение требований действующего законодательства, ухудшение внешнего облика сельского поселения Петровское, технического состояния общественных территорий, снижение оценки жителями степени комфортности проживания в сельском поселении Петровское | Показатели 5-6 Программы |
| 1.5. | Основное мероприятие 5. Инвентаризация общественных территорий | Администрация сельского поселения Петровское | 2025 | 2027 | Подготовлен адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период 2025-2027 годы | Нарушение требований действующего законодательства, ухудшение внешнего облика сельского поселения Петровское, технического состояния общественных территорий, невозможность определения физического состояния общественных территорий и необходимости ее благоустройства, снижение оценки жителями степени комфортности проживания в сельском поселении Петровское | Показатели 5-7 Программы |
| 1.6. | Основное мероприятие 6. Реализации проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций | Администрация сельского поселения Петровское | 2025 | 2027 | Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий сельского поселения Петровское путем выполнения проектов благоустройства общественных территорий с участием граждан и заинтересованных организаций | Отсутствия участия граждан и заинтересованных организаций в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий | Показатель 7 Программы |
| 1.7. | Основное мероприятие 7. Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения | Администрация сельского поселения Петровское | 2025 | 2027 | Оценка общего состояния городской среды на территории сельского поселения Петровское, целесообразности затрат на отдельные проекты | Нарушение требований действующего законодательства, ухудшение общего состояния городской среды на территории сельского поселения Петровское, снижение целесообразности затрат на отдельные проекты и возможной реакции населения на их реализацию, снижение оценки жителями степени комфортности проживания в сельском поселении Петровское | Результат Программы «Повышение уровня благоустройства территорий города» |

Приложение №6

к муниципальной программе

«Формирование современной городской

среды сельского поселения Петровское

на 2025-2027 годы»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Формирование современной городской

- среды сельского поселения Петровское на 2025-2027годы»

| Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный заказчик - координатор, участник | Источник финансирования | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды сельского поселения Петровское на 2025-2027 годы» | Администрация сельского поселения Петровское | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет сельского поселения Петровское |  |  |  |  | 200 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники (1) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 200 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |  |

(1)– здесь и далее в таблице внебюджетные источники – средства предприятий и организаций независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, финансовое участие граждан, прочие источники.

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и корректировке бюджета на очередной финансовый год