АДМИНИСТРАЦИЯ   СЕЛЬСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ   ПЕТРОВСКОЕ

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От    04.12.2024                                            №  208

р.п. Петровское

| О внесении изменений в Муниципальную программу «Устройство детских игровых площадок на территории сельского поселения Петровское в 2023 – 2025 годах», утвержденную постановлением Администрации сельского поселения Петровское от 26.10.2022 № 310 (в редакции постановлений от 05.04.2023 № 68, от 26.04.2023 № 89) |  |
| --- | --- |

В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
в связи с корректировкой финансирования по муниципальной программе «Устройство детских игровых площадок на территории сельского поселения Петровское в 2023 – 2025 годах», Администрация сельского поселения Петровское ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в Муниципальную программу «Устройство детских игровых площадок на территории сельского поселения Петровское в 2023 – 2025 годах», утвержденную постановлением Администрации  сельского  поселения Петровское от 26.10.2022 № 310 (в редакции постановлений от 05.04.2023 № 68, от 26.04.2023 № 89), следующие изменения:

  - Строку 9 Паспорта изложить в следующей редакции:

«

| 9. Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы – 200 120,11 руб., в том числе: 2023 год – 94 420,11 руб.; 2024 год – 55 700,00 руб.; 2025 год – 50 000,00 руб. |
| --- | --- |

».

  - Раздел 3 изложить в следующей редакции:

«

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнители мероприятий | Сроки выполнения | Объем финансирования за счет средств бюджета сельского поселения руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1. Установка нового детского игрового оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Определение мест для установки нового детского игрового оборудования | Администрация сельского поселения Петровское | 2023 – 2025 гг. | Выделение средств не требуется |  |  |
| 1.2. | Подготовка документации для установки нового игрового оборудования | Администрация сельского поселения Петровское | Февраль – март в 2023 – 2025 гг. | Выделение средств не требуется |  |  |
| 1.3. | Приобретение и установка игрового оборудования в с.Скнятиново софинансирование Губернаторского проекта «Решаем вместе!» | Администрация сельского поселения Петровское | 2023 г. | 42113,68 | 0 | 0 |
| 1.4. | Приобретение и установка игрового оборудования в с.Никольское софинансирование Губернаторского проекта «Решаем вместе!» | Администрация сельского поселения Петровское | 2023 г. | 36584,43 | 0 | 0 |
| 1.5. | Приобретение и установка игрового оборудования в р.п. Петровское | Администрация сельского поселения Петровское | 2024-2025г г. | 0 | 0 | 0 |
| 2. Обеспечение безопасности детского игрового оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Совершенствование нормативно-правовой базы по обеспечению безопасности детских игровых площадок, детского игрового оборудования | Администрация сельского поселения Петровское | 2023 – 2025 гг. | Выделение средств не требуется |  |  |
| 2.2. | Проведение осмотров детских игровых площадок | Администрация сельского поселения Петровское | 2023 – 2025 гг. в соответствии с графиками | Выделение средств не требуется |  |  |
| 2.3. | Проведение ремонтных работ и демонтажа детского игрового оборудования (по результатам проведенных осмотров) | Администрация сельского поселения Петровское | 2023 – 2025 гг. | 15772,00 | 4245,00 | 50000,00 |
| 3. Благоустройство территории детских игровых площадок |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Окашивание территории вокруг детских игровых площадок 1 раз в месяц: - июнь, - июль, - август | Администрация сельского поселения Петровское | 2023 – 2025 гг. | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Уборка территории детских игровых площадок: еженедельно | Администрация сельского поселения Петровское | 2023 – 2025 гг. | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | Приобретение украшения для новогодней ели | Администрация сельского поселения Петровское | 2024 г. | 0 | 51455,00 | 0 |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: |  |  |  | 94420,11 | 55700,00 | 50000,00 |

».

  - Раздел 5 изложить в следующей редакции:

«

| Наименование индикатора | Единица измерения | Значение в базовом 2022 году | 1 год реализации муниципальной программы | 2 год реализации муниципальной программы | 2025 год (последний) реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество установленных детских игровых площадок | единица | 37 | 39 | 39 | 39 |

».

  - Раздел 6 изложить в следующей редакции:

«

| Источники финансирования | Годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 год реализации муниципальной программы | 2 год реализации муниципальной программы | 3 год реализации муниципальной программы | Всего за период реализации муниципальной программы |
| Всего, в т.ч.: | 94 420,11 | 55 700 | 50 000 | 200 120,11 |
| Бюджет сельского поселения Петровское | 94 420,11 | 55 700 | 50 000 | 200 120,11 |

».

2. Отделу финансов, экономики, муниципального имущества Администрации сельского поселения Петровское осуществлять финансирование данной программы в пределах средств, предусмотренных в бюджете сельского поселения Петровское на очередной финансовый год.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» 
и разместить на официальном сайте Администрации сельского поселения Петровское в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации – начальника отдела по управлению делами.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава сельского поселения Петровское                                                        А.Ю. Пестов

Согласовано:

| Первый заместитель главы администрации |  | М.В. Чемоданова |
| --- | --- | --- |
| Заместитель главы администрации – начальник отдела финансов, экономики, муниципального имущества |  | О.В. Ногинова |
| Начальник отдела благоустройства, дорожной деятельности, жилищных и земельных отношений |  | О.Н. Морозова |

Направить в:

- отдел по управлению делами;

- отдел финансов, экономики, муниципального имущества;

- отдел бюджетного учета и отчетности

Малышева И.В.