

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТРОВСКОЕ

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 12.11.2021 № 210

р.п. Петровское

О внесении изменений в постановление

Администрации сельского поселения Петровское

Ярославской области

от 12.12.2019 года № 246 «Об утверждении

муниципальной программы «Дороги сельского

поселения Петровское в 2020-2022 годах»»

(в редакции постановлений от 23.03.2020 №39,

от 15.06.2020 №90, от 29.12.2020 №224, от 13.04.2021 №57, от 07.09.2021 №154)

В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» , Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Закона Ярославской области от 30.06.2014 г. № 36-з «О вопросах местного значения сельских поселений на территории Ярославской области», в связи с корректировкой мероприятий и порядка финансирования по муниципальной программе «Дороги сельского поселения Петровское в 2020-2022 годах», Администрация сельского поселения Петровское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации сельского поселения Петровское от 12.12.2019 года № 246 «Об утверждении муниципальной программы «Дороги сельского поселения Петровское в 2020-2022 годах» (в редакции постановлений от 23.03.2020 №39, от 15.06.2020 №90, от 29.12.2020 №224, от 13.04.2021 №57) следующие изменения:

1.1. Таблицу №2 раздела 3 «Перечень и описание программных мероприятий» муниципальной программы изложить в следующей редакции:

Таблица №2. Перечень и финансирование основных мероприятий программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование вида работ | Объем работ | Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей | | |
|
| всего | расчетный объем субсидии | местный бюджет |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **2020 год** | | | | | |
|  | Ремонт участка дорожного покрытия проезжей части **улицы Солнечная** от съезда с ул. Станционная до дома № 2 по адресу: Ярославская обл., Ростовский район, р. п. Петровское, ул. Солнечная | 0,124 км | 653,490 | 653,490 | 0,000 |
|  | Ремонт участка дорожного покрытия проезжей части **улицы Октябрьская** по адресу: Ярославская обл., Ростовский район, р. п. Петровское, ул. Октябрьская от д. № 33 | 0,147 км | 1650,900 | 1650,900 | 0,000 |
|  | Ремонт дорожного покрытия проезда от д. 16 до д. 13 по **ул. Сосновая** по адресу: Ярославская область, Ростовский р-н, р. п. Петровское, ул. Сосновая | 0,183 км | 1108,079 | 1108,079 | 0,000 |
|  | Ремонт участка дорожного покрытия проезжей части **улицы Московская** по адресу: Ярославская обл., Ростовский район, р. п. Петровское | 0,174 км | 765,219 | 765,219 | 0,000 |
|  | Ремонт дорожного покрытия проезжей части **улицы Окружная** от ул. Октябрьская до ул. Первомайская по адресу: Ярославская обл., Ростовский район, р. п Петровское, ул. Окружная | 0,142 км | 835,73 | 835,729 | 0,000 |
|  | Ремонт дорожного покрытия проезжей части **улицы Кирова** от ул.Февральская ПК00+00 до ул.Московская ПК02+84,2 по адресу: Ярославская обл., Ростовский р-н, р.п.Петровское | 0,284 км | 2363,294 | 2363,294 | 0,000 |
|  | Ремонт участка дорожного покрытия проезжей части съезда от **ул. Пролетарская к дому № 30** по адресу : Ярославская обл., Ростовский район, р. п. Петровское | 0,094 | 455,223 | 151,844 | 303,40 |
|  | Устройство искусственных неровностей в р.п.Петровское ул.Пролетарская, ул.Ростовская, д.Коленово ул.Заводская, п.Горный | 4 шт | 167,00 | 0,00 | 167,00 |
|  | Зимнее содержание дорог местного значения в границах населённых пунктов сельского поселения Петровское | 157,4 км | 1678,93 | 0,000 | 1678,93 |
|  | Приобретение, установка, замена дорожных знаков в населенных пунктах с.п. Петровское | 20 шт | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
|  | Нанесение дорожной разметки в населенных пунктах с.п.Петровское | 500 кв.м | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
|  | Ямочный ремонт дорог в населенных пунктах с.п.Петровское | 200 кв.м | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
|  | Устройство пешеходных дорожек и пешеходных ограждений в д.Коленово, п.Горный, р.п.Петровское ул.Пролетарская, ул.Советская | 0,100 км | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
|  | Изготовление и проверка ПСД |  | 523,00 | 0,00 | 523,00 |
|  | Ремонт участка дорожного покрытия проезжей части улицы Октябрьская,ул.Пролетарская | 2226,00 м2 | 1581,00 | 0,00 | 1581,00 |
|  | Устройство ограждений перильного типа вблизи общеобразовательных учреждений ул.Подгорная, ул.Пролетарская | 400 п.м | 752,00 | 0,00 | 752,00 |
|  | Поставка соли Концентрат минеральный "Галит" | 5т | 18,00 | 0,00 | 18,00 |
|  | Ремонт участка дорожного покрытия в д.Коленово ул.Заводская | 500 м2 | 383,00 | 0,00 | 383,00 |
| **ИТОГО** | | **4,67 км** | **14 534,885** | **7528,555** | **7006,33** |
| **2021 год** | | | | | |
|  | Ремонт участка дорожного покрытия проезжей части в р.п. Петровское ул. Новая, ул.Пролетарская, ул.Октябрьская, ул.Окружная, ул.Первомайская, ул.Лесная, ул.Московская, ул.Станционная | 1,2 км | 8285,56 | 6984,8458 | 757,00 |
|  | Устройство искусственных неровностей в с.п.Петровское | 2 шт | 150,00 | 0,000 | 150,00 |
|  | Зимнее содержание дорог местного значения в границах населённых пунктов сельского поселения Петровское (очистка от снега, обработка пескосоляной смесью), приобретение соли концентрат минеральный «Галит» | 158,4 км | 3150,00 | 0,000 | 3150,00 |
|  | Летнее содержание дорог местного значения в границах населённых пунктов сельского поселения Петровское (грейдирование дорог с частичной подсыпкой, выравнивание обочин) | 3,6 км | 300,00 | 0,000 | 300,00 |
|  | Приобретение, установка, замена дорожных знаков в населенных пунктах с.п. Петровское | 20 шт | 100,00 | 0,000 | 100,00 |
|  | Нанесение дорожной разметки в населенных пунктах с.п.Петровское | 200 кв.м | 200,00 | 0,000 | 200,00 |
|  | Ямочный ремонт дорог в населенных пунктах с.п.Петровское | 400 кв.м | 370,00 | 0,000 | 370,00 |
|  | Изготовление и проверка ПСД |  | 150,00 | 0,000 | 150,00 |
|  | Разработка схемы дислокации дорожных знаков и разметки |  | 200,00 | 0,000 | 200,00 |
|  | Устройство пешеходных дорожек в с.п.Петровское (д.Чепорово, п.Горный, р.п.Петровское ул.Мелиораторов, ул.Подгорная) | 0,300 км | 350,00 | 0,000 | 350,00 |
|  | Нанесение линии дорожной разметки тип 1.1, 1.2, 1.5, 1.6, 1.7 шириной 0,1 м. | 375 кв.м. | 0,000 | 114,450 | 0,000 |
|  | Устройство пешеходной дорожки д.Чепорово от дома №35 до дома №31, Ростовского района, Ярославской области по адресу: Ярославская область, Ростовский район, с.п. Петровское, д. Чепорово | 0,1716 км | 0,000 | 429,2592 | 0,000 |
| **ИТОГО** | | **163,6716 км** | **12 825,555** | **7528,555** | **5297,00** |
| **2022 год** | | | | | |
|  | Ремонт участка дороги в р.п. Петровское ул. Молодежная, ул.Ярославская, ул.Московская, ул.Новая, ул.Южная | 1,2 | 8285,56 | 7528,555 | 757,0 |
|  | Устройство искусственных неровностей в р.п.Петровское | 2 шт | 150,0 | 0,000 | 150,0 |
|  | Зимнее содержание дорог местного значения в границах населённых пунктов сельского поселения Петровское (очистка от снега, обработка пескосоляной смесью), приобретение соли концентрат минеральный «Галит» | 158,4 км | 2600,00 | 0,000 | 2600,00 |
|  | Летнее содержание дорог местного значения в границах населённых пунктов сельского поселения Петровское (грейдирование дорог с частичной подсыпкой, выравнивание обочин) | 3,8 км | 400,00 | 0,000 | 400,00 |
|  | Нанесение дорожной разметки в населенных пунктах с.п.Петровское | 200 п.м | 320,00 | 0,000 | 320,00 |
|  | Ямочный ремонт дорог в населенных пунктах с.п.Петровское | 200 п.м | 500,00 | 0,000 | 500,00 |
|  | Изготовление и проверка ПСД |  | 300,00 | 0,000 | 300,00 |
| **ИТОГО** | | **5,0 км** | **13 134,225** | **7528,555** | **5605,67** |
| **ВСЕГО** | |  | **40 494,67** | **22 585,67** | **17909,00** |

2.Отделу финансов, экономики, муниципального имущества Администрации сельского поселения Петровское осуществлять финансирование данной программы в пределах средств, предусмотренных в бюджете поселения на очередной финансовый год.

3.Опубликовать постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации сельского поселения Петровское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения А.Ю.Пестов