Приложение

к Постановлению

администрации	сельского поселения Петровское

от 11.05.2016 г.  № 216

МУНИЦИПАЛЬНАЯ программа

«Ремонт учреждений культуры сельского поселения Петровское в 2016 – 2018 годах»

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| 1. Наименование муниципальной программы | «Ремонт учреждений культуры сельского поселения Петровское в 2016 – 2018 годах» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| 2. Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация сельского поселения Петровское |
| 3. Основная цель муниципальной программы | Создание оптимальных, безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры сельского поселения Петровское |
| 4. Основные задачи муниципальной программы | - обеспечение сохранности зданий учреждений культуры сельского поселения Петровское; - обеспечение необходимого для качественного предоставления услуг уровня технического состояния зданий учреждений культуры сельского поселения Петровское; - обеспечение эксплуатационных требований, предъявляемых к зданиям (помещениям) учреждений культуры сельского поселения Петровское согласно нормам пожарной безопасности |
| 5. Исполнители основных мероприятий муниципальной программы | Администрация сельского поселения Петровское МУ СКДЦ «Петровская культура» |
| 6. Сроки и этапы реализации муниципальной программы | I этап - 2016 год II этап - 2017 год III этап – 2018 год |
| 7. Индикаторы достижения цели муниципальной программы | - количество зданий учреждений культуры, в которых были произведены ремонтные работы; - доля отремонтированных зданий учреждений культуры в общем количестве зданий учреждений культуры, находящихся в неудовлетворительном состоянии (аварийных и требующих капитального ремонта) на начало реализации Программы; - количество зданий учреждений культуры, приведенных в соответствие с нормами пожарной безопасности; - доля зданий учреждений культуры, приведенных в соответствие с нормами пожарной безопасности, в общем количестве зданий учреждений культуры |
| 8. Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Общий объем финансирования Программы – 27 161 242 рублей, в том числе: 2016 год – 1 550 240 рублей; 2017 год – 16 224 047 рублей; 2018 год – 9 386 955 рублей |

- Характеристика проблемы, на решение которой направлена муниципальная программа, и цели программы

На территории сельского поселения Петровское осуществляет свою деятельность два муниципальных учреждения культуры, содержание которых относится к полномочиям органов местного самоуправления: МУ Петровский РДК им.А.К.Руденко, МУ СКДЦ «Петровская культура». Капитальный ремонт здания МУ Петровский РДК им.А.К.Руденко произведен в 2015 г. за счет средств областного бюджета и бюджета сельского поселения.

В состав МУ СКДЦ «Петровская культура» входит 9 филиалов: Дмитриановский СДК, Еремейцевский СК, Карашский СК, Коленовский СДК им.Н.И.Андреева, Никольский СДК, СК пос.Горный, Скнятиновский СДК, Хмельниковский СДК, Чепоровский СДК.

Современное состояние материально-технической базы 8 учреждений культуры характеризуется высокой степенью изношенности зданий, сооружений, оборудования, инженерных коммуникаций. Исключение составляет филиал Карашский СК, здание которого было реконструировано в 2014 году.

Здания учреждений культуры имеют срок эксплуатации 40-60 лет с износом свыше 50%. В данных зданиях ни разу не проводился капитальный ремонт электросетей, находятся в аварийном состоянии чердачные перекрытия и кровля (в филиалах Дмитриановский СДК, Никольский СДК, СК пос.Горный, Скнятиновский СДК), что составляет реальную угрозу закрытия зданий.

Несоответствие материально-технического состояния учреждений культуры современным нормам и изменившимся социально-культурным ориентациям населения является сдерживающим фактором достижения цели повышения качества оказываемых услуг.

Целесообразность разработки Программы обусловлена необходимостью решения сложившейся проблемы системным путем, повышения целевой ориентации бюджетных расходов с целью создания реальных условий для повышения качества предоставления муниципальных услуг, а также снижения риска возникновения ситуаций, влекущих расходы на ликвидацию последствий пожаров, аварийных ситуаций.

- 2. Основные цель и задачи Программы. Сроки реализации Программы.

Целью Программы является создание оптимальных, безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры сельского поселения Петровское.

Характер поставленной цели обуславливает ее достижение при условии реализации мероприятий Программы и решения задач по следующим основным направлениям.

Задача 1. Обеспечение сохранности зданий учреждений культуры сельского поселения Петровское.

В рамках данной задачи необходимо подготовить сметную документацию на ремонтные работы в учреждениях культуры.

Задача 2. Обеспечение необходимого для качественного предоставления услуг уровня технического состояния зданий учреждений культуры сельского поселения Петровское

В рамках данной задачи необходимо:

- провести капитальный ремонт зданий филиалов: Дмитриановский СДК, Еремейцевский СК, Никольский СДК, СК пос.Горный, Хмельниковский СДК;

- провести ремонт кровли в филиалах: Дмитриановский СДК, Никольский СДК, Скнятиновский СДК;

- провести капитальный ремонт ИТП с установкой учета тепловой энергии в филиалах: Дмитриановский СДК, филиал Коленовский СДК им.Н.И.Андреева, Хмельниковский СДК, Чепоровский СДК;

- произвести другие виды работ

Задача 3. Обеспечение эксплуатационных требований, предъявляемых к зданиям (помещениям) учреждений культуры сельского поселения Петровское согласно нормам пожарной безопасности.

В рамках данной задачи необходимо провести комплекс первоочередных мер по противопожарной защите зданий филиалов учреждений культуры. А именно, замену электропроводки, прокладку новых противопожарных кабелей, замену силовых щитов в филиалах: Дмитриановский СДК, Еремейцевский СК, Коленовский СДК им.Н.И.Андреева, Никольский СДК, СК пос.Горный, Скнятиновский СДК, Хмельниковский СДК, Чепоровский СДК.

Реализация настоящей Программы будет осуществляться в течение 2016-2018 гг.

В результате реализации Программы ожидаются следующие результаты:

- сохранение зданий учреждений культуры сельского поселения Петровское с целью недопущения их дальнейшего разрушения;

- улучшение технического состояния зданий учреждений культуры сельского поселения Петровское;

- обеспечение пожарной безопасности учреждений культуры сельского поселения Петровское.

- Перечень основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители и участники реализации мероприятий | Сроки исполнения мероприятий | Объем финансирования (руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| - Обеспечение сохранности зданий учреждений культуры сельского поселения Петровское |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подготовка сметной документации на ремонтные работы в учреждениях культуры | МУ СКДЦ «Петровская культура» | 2016 – 2018 гг. | 167500,00 | 100000,00 | 10 000,00 |
| - Обеспечение необходимого для качественного предоставления услуг уровня технического состояния зданий учреждений культуры сельского поселения Петровское |  |  |  |  |  |  |
| - Филиал Дмитриановский СДК |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Капитальный ремонт ИТП с установкой узла учета тепловой энергии и теплоносителя и пусконаладочные работы | МУ СКДЦ «Петровская культура» | 2018 г. |  | __ | 447214,00 |
| 2.1.2 | Капитальный ремонт здания | МУ СКДЦ «Петровская культура» | 2018 г. | __ | __ | 6267669,00 |
| 2.1.3 | Ремонт кровли здания | МУ СКДЦ «Петровская культура» | 2018 г. | __ | __ | 1377154,00 |
| - Филиал Еремейцевский СК |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Капитальный ремонт пола в пристрое | МУ СКДЦ «Петровская культура» | 2018 г. | __ | __ | 24309,00 |
| 2.2.2 | Капитальный ремонт пола в зрительном зале | МУ СКДЦ «Петровская культура» | 2018 г. | __ | __ | 166039,00 |
| 2.2.3 | Капитальный ремонт пола в кружковой комнате | МУ СКДЦ «Петровская культура» | 2018 г. | __ | __ | 363291,00 |
| 2.2.4 | Капитальный ремонт пола в кабинете директора | МУ СКДЦ «Петровская культура» | 2018 г. | __ | __ | 76392,00 |
| 2.2.5 | Капитальный ремонт пола в коридоре | МУ СКДЦ «Петровская культура» | 2017 г. | __ | 85890,00 | __ |
| 2.2.6 | Капитальный ремонт пола в подсобном помещении | МУ СКДЦ «Петровская культура» | 2018 г. | __ | __ | 89830,00 |
| 2.2.7 | Капитальный ремонт пола в котельной | МУ СКДЦ «Петровская культура» | 2017 г. | __ | 16561,00 | __ |
| 2.2.8 | Электромонтажные работы | МУ СКДЦ «Петровская культура» | 2018 г. | __ | __ | 355287,00 |
| - Филиал Карашский СК |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Устройство системы отопления в тамбуре здания СДК, утепление тамбура | МУ СКДЦ «Петровская культура» | 2016 г. | 144998,00 | __ | __ |
| - Филиал Никольский СДК |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Ремонт системы отопления | МУ СКДЦ «Петровская культура» | 2016 г. | 68101,00 | __ | __ |
| 2.5.2 | Капитальный ремонт здания. Электроосвещение | МУ СКДЦ «Петровская культура» | 2017 г. | __ | 2841618,00 | __ |
| 2.5.3 | Ремонт кровли | МУ СКДЦ «Петровская культура» | 2017 г. | __ | 499220,00 | __ |
| 2.5.4 | Усиление стен здания | МУ СКДЦ «Петровская культура» | 2017 г. | __ | 380360,00 | __ |
| 2.5.5 | Внутренние отделочные работы | МУ СКДЦ «Петровская культура» | 2017 г. | __ | 723584,00 | __ |
| - Филиал СК пос.Горный |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1 | Строительство теплотрассы | МУ СКДЦ «Петровская культура» | 2016 г. | 398000,00 | __ | __ |
| 2.6.2 | Ремонт здания Софинансирование регионального проекта «Обустроим область к юбилею!» | МУ СКДЦ «Петровская культура» | 2016 г. | 105182,00 | __ | __ |
| - Филиал Скнятиновский СДК |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.1 | Устройство дымохода газового котла | МУ СКДЦ «Петровская культура» | 2016 г. | 77718,00 | __ | __ |
| 2.7.2 | Ремонт здания Софинансирование регионального проекта «Обустроим область к юбилею!» | МУ СКДЦ «Петровская культура» | 2016 г. | 226178,00 | __ | __ |
| - Филиал Хмельниковский СДК |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.1 | Капитальный ремонт системы отопления | МУ СКДЦ «Петровская культура» | 2016 г. | 362563,00 | __ | __ |
| 2.8.2 | Капитальный ремонт здания | МУ СКДЦ «Петровская культура» | 2017 г. | __ | 6928356,00 | __ |
| 2.8.3 | Электромонтажные работы | МУ СКДЦ «Петровская культура» | 2017 г. | __ | 336958,00 | __ |
| - Филиал Чепоровский СДК |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.1 | Капитальный ремонт ИТП с установкой узла учета тепловой энергии и теплоносителя, пусконаладочные работы | МУ СКДЦ «Петровская культура» | 2018 г. | __ | __ | 209770,00 |
| - Обеспечение эксплуатационных требований, предъявляемых к зданиям (помещениям) учреждений культуры сельского поселения Петровское согласно нормам пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Замена электропроводки. Прокладка новых противопожарных кабелей, замена силовых щитов в филиале Дмитриановский СДК | МУ СКДЦ «Петровская культура» | 2017 г. | __ | 937115,00 | __ |
| 3.2 | Замена электропроводки. Прокладка новых противопожарных кабелей, замена силовых щитов в филиале Еремейцевский СК | МУ СКДЦ «Петровская культура» | 2017 г. | __ | 391641,00 | __ |
| 3.3 | Замена электропроводки. Прокладка новых противопожарных кабелей, замена силовых щитов в филиале Коленовский СДК им.Н.И.Андреева | МУ СКДЦ «Петровская культура» | 2017 г. | __ | 1043048,00 | __ |
| 3.4 | Замена электропроводки. Прокладка новых противопожарных кабелей, замена силовых щитов в филиале Никольский СДК | МУ СКДЦ «Петровская культура» | 2017 г. | __ | 942242,00 | __ |
| 3.5 | Замена электропроводки. Прокладка новых противопожарных кабелей, замена силовых щитов в филиале Хмельниковский СДК | МУ СКДЦ «Петровская культура» | 2017 г. | __ | 387025,00 | __ |
| 3.6 | Замена электропроводки. Прокладка новых противопожарных кабелей, замена силовых щитов в филиале Чепоровский СДК | МУ СКДЦ «Петровская культура» | 2017 г. | __ | 610429,00 | __ |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: |  |  |  | 1 550 240 | 16 224 047 | 9 386 955 |

- Управление муниципальной программой и механизм ее реализации

Реализация Программы осуществляется на основе межведомственного взаимодействия исполнителей и соисполнителей программных мероприятий. При этом задачей Администрации сельского поселения Петровское является организационное, информационное и финансовое обеспечение реализации программных мероприятий.

- Индикаторы целей муниципальной программы

- количество зданий учреждений культуры, в которых были произведены ремонтные работы;

-  доля отремонтированных зданий учреждений культуры в общем количестве зданий учреждений культуры, находящихся в неудовлетворительном состоянии (аварийных и требующих капитального ремонта) на начало реализации Программы;

-  количество зданий учреждений культуры, приведенных в соответствие с нормами пожарной безопасности;

-  доля зданий учреждений культуры, приведенных в соответствие с нормами пожарной безопасности, в общем количестве зданий  учреждений культуры

В срок до 1 марта года, следующего за отчетным годом, необходимо представить в отдел по управлению делами администрации сельского поселения Петровское отчет о реализации муниципальной программы согласно формы

ОТЧЕТ

о реализации муниципальный программы

________________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

по состоянию на _________________ 20____ года

руб.

| N п/п | Мероприятие | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на 20__год | Кассовый расход | Результативность проводимых программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |

В срок до 1 марта года, следующего за отчетным годом, представить в отдел по управлению делами администрации сельского поселения Петровское оценку эффективности реализации муниципальной программы, который должен содержать:

- общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;

- перечень завершенных в течение года мероприятий муниципальной программы;

- перечень не завершенных в течение года мероприятий муниципальной программы;

- анализ реализации программных мероприятий, причины несвоевременного завершения программных мероприятий и неосвоения финансовых средств;

- предложения по привлечению дополнительных источников финансирования, увеличению эффективности при достижении программных целей или прекращению дальнейшей реализации муниципальной программы.

Для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы используются целевые индикаторы и показатели, содержащиеся в паспорте программы.

ОЦЕНКА эффективности реализации

муниципальной программы

_______________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

по состоянию на _________________ 20__ года

| Задачи, целевые индикаторы и показатели | Единица измерения | Значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На начало реализации муниципальной программы | По состоянию на ___________ | Плановое, к концу реализации муниципальной программы |
| Задача 1.1 |  |  |  |  |
| Индикатор |  |  |  |  |
| Индикатор |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| Цель 2 |  |  |  |  |
| Задача 2.1 |  |  |  |  |
| Индикатор |  |  |  |  |
| Индикатор |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |