

**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТРОВСКОЕ**

**ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

16.03.2022 № 67

р.п. Петровское

Об организации мероприятий

по обеспечению безаварийного

пропуска весеннего половодья на территории

сельского поселения Петровское в 2022 году

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях организации своевременного планирования и выполнения мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья на территории сельского поселения Петровское в 2022 году администрация сельского поселения Петровское Ярославской области **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1.Утвердить План мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья на территории сельского поселения Петровское в 2022 году согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1. Создать оперативную группу для незамедлительного принятия мер при

возникновении угрозы подтопления территории населенных пунктов

сельского поселения Петровское согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский

вестник» и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Петровское Ярославской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1. Контроль над выполнением постановления оставляю за собой.
2. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава сельского поселения А.Ю. Пестов

СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель главы администрации М.В. Чемоданова

Заместитель главы администрации –

начальник отдела по управлению делами И.В. Малышева

Заместитель начальника отдела

по управлению делами по

юридическим вопросам М.Н. Мухартова

Направить:

- отдел по управлению делами;

- отдел благоустройства, дорожной деятельности, жилищных и земельных отношений

Морозова Оксана Николаевна

8 (48536) 4-21-30

Приложение № 1

к постановлению администрации

сельского поселения Петровское

Ярославской области

от 16.03.2022 г. № 67

**ПЛАН**

**мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья на территории сельского поселения Петровское в 2022 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Дата выполнения** | **Ответственные за выполнение** |
| 1 | Провести заседание КЧС и ОПБ по подготовке к паводковому периоду | до 18.03.2022 | Председатель КЧС и ОПБ |
| 2 | Организовать мониторинг состояния объектов водоснабжения и уровня воды в местах их расположения | с 15.03.2022 | Первый заместитель главы администрации поселения; отдел благоустройства, дорожной деятельности, жилищных и земельных отношений |
| 3 | Организовать обследование колодцев в населенных пунктах поселения. Колодцы, залитые ливневой водой запретить к использованию. При необходимости направить заявки в администрацию РМР для подвоза питьевой воды в населенные пункты автомобильным транспортом | весь период | Первый заместитель главы администрации поселения; отдел благоустройства, дорожной деятельности, жилищных и земельных отношений; специалисты по работе с территориями МУ СПП «Транспортно-хозяйственная служба администрации сельского поселения Петровское» |
| 4 | Организовать и обеспечить проведение мероприятий по прочистке внутриквартальной дренажной системы и ливневой канализации.  Особое внимание обратить на отвод воды с Первомайского переулка р.п. Петровское | весь период | Первый заместитель главы администрации поселения;  отдел благоустройства, дорожной деятельности, жилищных и земельных отношений |
| 5 | Провести осмотр водопроводящих сооружений под дорогами, состояние водопроводящих канав и кюветов, по необходимости произвести очистку | до 15.04.2022 | Первый заместитель главы администрации поселения; отдел благоустройства, дорожной деятельности, жилищных и земельных отношений; отдел по управлению делами; специалисты по работе с территориями МУ СПП «Транспортно-хозяйственная служба администрации сельского поселения Петровское»; генеральный директор ООО «УК «Горизонталь»; директор ООО «Петровская жилищная компания» |
| 6 | Организовать информирование населения  о развитии паводковой обстановки на подведомственных территориях сельского поселения через печатные издания и путем по дворовых обходов | в паводковый период | Первый заместитель главы администрации поселения; отдел благоустройства, дорожной деятельности, жилищных и земельных отношений; специалисты по работе с территориями МУ СПП «Транспортно-хозяйственная служба администрации сельского поселения Петровское» |
| 7 | Организовать прожиг водопропускных труб на прилегающих территориях многоквартирных домов | в паводковый период | генеральный директор ООО «УК «Горизонталь»; директор ООО «Петровская жилищная компания» |
| 8 | Осуществить контроль над забором жидких коммунальных отходов домов, находящихся под управлением. Исключить выход жидких коммунальных отходов на рельеф местности | постоянно | генеральный директор ООО «УК «Горизонталь»; директор ООО «Петровская жилищная компания» |
| 9 | Иметь в постоянной исправности мотопомпы, электрические водяные насосы и другие средства откачки воды для оперативного реагирования при затоплении подвальных помещений многоквартирных домов | постоянно | генеральный директор ООО «УК «Горизонталь»; директор ООО «Петровская жилищная компания» |
| 10 | Направить письмо по своевременной очистке кюветов и оголовков вдоль автомобильной дороги М-8 «Холмогоры», находящихся в полосе отвода АО «МТТС» | До 18.03.2022 | Первый заместитель главы администрации поселения; отдел благоустройства, дорожной деятельности, жилищных и земельных отношений |

Глава сельского поселения Петровское

Председатель КЧС и ОПБ А.Ю. Пестов

Приложение № 2

к постановлению администрации

сельского поселения Петровское

Ярославской области

от 16.03.2022 г. № 67

**Состав**

**оперативной группы для незамедлительного принятия мер принятия мер при возникновении угрозы подтопления населенных пунктов**

|  |  |
| --- | --- |
| Пестов А.Ю. | Глава сельского поселения Петровское |
| Чемоданова М.В. | Первый заместитель главы администрации |
| Морозова О.Н. | И.о. начальника отдела благоустройства, дорожной деятельности, жилищных и земельных отношений администрации |
| Дмитриев Ю.В. | Директор муниципального учреждения сельского поселения Петровское «Транспортно-хозяйственная служба сельского поселения Петровское» |
| Горюнова Н.Н. | Заместитель начальника отдела благоустройства, дорожной деятельности, жилищных и земельных отношений администрации |