Приложение № 7

к решению Муниципального Совета

сельского поселения Петровское

от 24.04.2024 № 100

**ОТЧЕТ**

**об использовании бюджетных ассигнований Дорожного фонда**

**Администрации сельского поселения Петровское**

**за 2023 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Направления расходования средств дорожного фонда** | **План**  **на 2023 год**  **(руб.)** | **Кассовый расход за 2023 год**  **(руб.)** | **Процент исполнения (%)** | **Примечание (указываются физические показатели, причины неисполнения, др.)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Дорожный фонд сельского поселения Петровское ВСЕГО:** | **76 386 200,32** | **75 704 617,38** | **99,1** |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| - реализация мероприятий муниципальной программы «Дороги сельского поселения Петровское»:  Зимнее содержание дорог населенных пунктов сельского поселения Петровское, изготовление ПСД на ремонт дорог, прохождение государственной экспертизы по ПСД, осуществление строительного контроля за ремонтом дорог, софинансирование проведения капитального ремонта автодороги-подъездного пути к детскому саду и Дому культуры в с.Караш, приобретение дорожных знаков, оплата административного штрафа за нарушение в области дорожного хозяйства | 7 605 330,79 | 7 089 860,33 | 93,2 | Оплата по факту выполненных работ |
| - субсидия на финансирование дорожного хозяйства за счет средств областного бюджета:  Зимнее содержание дорог, изготовление ПСД на ремонт дорог,  капитальный ремонт участка а/д ул. Первомайская от ул. Окружная до пер. Заводской в рп Петровское;  ремонт участка дорожного покрытия проезжей части ул. Февральская от ул. Вокзальная до ул. Советская в рп Петровское;  ремонт участка дорожного покрытия проезжей части ул. Первомайская от ул. Советская до ул. Новая | 7 528 555,00 | 7 362 443,23 | 97,8 | Оплата по факту заявленных денежных средств за счет областного бюджета |
| - субсидия на капитальный ремонт и ремонт дорожных объектов муниципальной собственности  капитальный ремонт а/дороги дер.Захарово до границы Ростовского МР с Ивановской областью | 42 348 268,00 | 42 348 267,41 | 100,0 |  |
| - субсидия на проведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения, обеспечивающих подъезды к объектам социального значения:  проведение капитального ремонта автодороги-подъездного пути к детскому саду и Дому культуры в с.Караш, | 5 873 781,00 | 5 873 781,00 | 100,0 |  |
| - реализация мероприятий муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории сп Петровское":  изготовление ПСД на благоустройство дворовых территорий в с.Дмитриановское, д.Еремейцево, рп Петровское ул.Пролетарская 32, прохождение государственной экспертизы по ПСД, осуществление строительного контроля за ремонтом дворов | 36 195,53 | 36 195,41 | 100,0 |  |
| - расходы за счет средств Резервного фонда Администрации сп Петровское:  оплата административного штрафа за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,0 |  |
| - мероприятия по капитальному ремонту автомобильной дороги дер.Захарово до границы Ростовского МР с Ивановской областью:  софинансирование к областной субсидии, осуществление строительного контроля за ремонтом дороги | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 100,0 |  |
| - ремонт дорожного покрытия улицы Пролетарская в рп Петровское | 10 544 070,00 | 10 544 070,00 | 100,0 |  |